Versie 1.0

Auteur: Veeru Kalloe

Datum: 14/04/2020

**Projectplan**

# Inhoudsopgave

# 

[**Inhoudsopgave**](#_1xf59v2geupc) **1**

[**Inleiding**](#_oqv6zhsbe7sv) **2**

[Doelstellingen](#_q5ez58o48vln) 2

[Betrokkenen](#_thyso6zdwc2u) 2

[Benodigdheden](#_uwo3gaxw9jbz) 2

[Takenlijst](#_as3193o7gq0d) 2

[Planning ontwerpen](#_llcldlhujezf) 3

# Inleiding

<inleiding>

### Doelstellingen

Het doel is om ervoor te zorgen dat K.Wesselink niet meer hoeft te bellen, en dat personeel hun eigen diensten kunnen inplannen.

### Betrokkenen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Telefoonnummer** | **Adres** | **Email** |
| K.Wesselink | 0612345678 | Televisieweg 88 | kwesselink@gmail.com |

### Benodigdheden

Software:

PhpStorm

MAMP

MySqlWorkbench

Hardware:

Laptop

Extra monitor (optioneel)

### Takenlijst

Ontwerpen van de applicatie

Projectplan schrijven

Projectplan bespreken met de opdrachtgever

Functioneel ontwerp maken

Functioneel ontwerp bespreken met de opdrachtgever

Technisch ontwerp maken

Technisch ontwerp bespreken met de opdrachtgever

Ontwikkelomgeving inrichten

### Planning ontwerpen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Begindatum** | **Begintijd** |  | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Projectplan schrijven | 14-04-2020 | 10:30 | 11:30 | 01:00 | Veeru Kalloe |
| Projectplan bespreken | 14-04-2020 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | Veeru Kalloe, K.Wesselink |
| Functioneel ontwerp maken | 14-04-2020 | 12:30 | 13:30 | 01:00 | Veeru Kalloe |
| FO bespreken en aanpassen | 14-04-2020 | 13:30 | 15:30 | 02:00 | Veeru Kalloe, K.Wesselink |
| Technisch ontwerp maken | 15-04-2020 | 08:30 | 12:00 | 03:30 | Veeru Kalloe |
| TO bespreken | 15-04-2020 | 12:00 | 12:30 | 00:30 | Veeru Kalloe, K.Wesselink |
| Ontwikkelomgeving inrichten | 15-04-2020 | 13:00 | 15:00 | 02:00 | Veeru Kalloe |